СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Златоустовского городского округа

по инфраструктуре

____________________Д. В. Брыкунов

ГРАФИК  ОСТАНОВА  КОТЕЛЬНЫХ И НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

на  2018 год

| № п/п | Наименование предприятия | Котельные | Период останова 2018 год | Продол-житель-ность ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Теплоэнергетик» | Котельная № 1* (пр. Гагарина, 3 мкр-н) | 06 августа –19 августа | 2 недели |
|  |  | Котельная № 2* (пр. Гагарина, 1 мкр-н, 2 мкр-н) | 25 июня – 08 июля | 2 недели |
|  |  | Котельная № 3 (район Демидовки, кв. Медик) | 23 июля – 05 августа | 2 недели |
|  |  | Котельная № 4 (центр старого города; ул. К. Маркса 4, 8, 11, 12, 13; ул. Бр. Пудовкиных 3, 4, 6, 7; ул. Б. Ручьёва 1, 3, 5, 7; Трамвайный проезд 3) | 18 июня – 01 июля | 2 недели |
|  |  | Котельная № 5 (район ж/д вокзала) | 02 июля – 15 июля | 2 недели |
|  |  | Котельная № 6 (пос. Строителей) | 20 августа – 02 сентября | 2 недели |
|  |  | Котельная № 8 (ул. Спортивная) | 06 августа – 19 августа | 2 недели |
|  |  | Котельная пос. Дегтярка | 28 мая – 10 июня | 2 недели |
|  |  | Котельная с. Веселовка | май | до начала отопительного периода |
|  |  | Котельная пос. Центральный |  |  |
| 2. | ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | (ул. К. Маркса, ул. Нижне-Заводская, Северо-Запад, кв. Матросова, 7-й жил. участок, ул. Керамическая, ул. Б. Ручьева, поселок метзавода (ТП-1, 2) | 16 июля - 29 июля | 2 недели |
| 3. | АО «Златмаш» | Жилые дома и организации, подключенные к теплотрассе «Верхней зоны» (ул. Горького, ул. 50 лет Октября, ул. Полетаева, ул. Тульская, ул. Чкалова, ул. Просвещения, ул. Маяковского, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Некрасова, ул. Садовая, ул. Воровского, ул. Ухтомского, ул. Мичурина, ул. Матросова, ул. Менделеева, ул. Толстого, ул. Лермонтова, ул. Луначарского, ул. Попова, ул. Суворова, кв. Березовая роща) | 25 июня – 09 июля | 2 недели |
|  |  | Жилые дома и организации, подключенные к теплотрассе «Средней зоны» (ул. Дворцовая; ул. Грибоедова (кроме 1а, 3, 3а, 3б); ул. Шишкина 2, 8; ул. Радищева; ул. Урицкого 1, 3, 3а, 30; пр. Мира 2, 4, 6, 8; ул. Островского 13; ул. Тургенева) | 09 июля – 23 июля | 2 недели |
|  |  | Жилые дома и организации, подключенные к теплотрассе «Нижней зоны» (ул. Зелёная, ул. Шишкина (кроме 2, 8); ул. Островского (кроме 13); ул. Грибоедова 1, 1а, 3, 3а, 3б; пр. Мира 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26; пр. Профсоюзов 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. 40 лет Победы 2, 4, 6, 8, 9, 11; ул. Тургенева 3, 5, 7; ул. Дворцовая 22а, 24а; ул. Олимпийская, 2, 2а, 8, 20) | 23 июля – 06 августа | 2 недели |
|  |  | Жилые дома и организации, подключенные к теплотрассе «5-го микрорайона» 5-й мкр-н; 4 мкр: ул. Ю-Есаульская; ул. 40 лет Победы (кроме 2, 4, 6, 8, 9, 11); пр. Профсоюзов, 1, 3, 5, 7, 9; детский сад 47, магазин «Дом», ул. Олимпийская, 3, 12, 14, 15, 21; ул. Уральская; ул. Урицкого (кроме 1,3,3а,30); ТП Олимпик, ул. Дворцовая 7, 7а, 7б, 11, 13, 30; детский сад 87, Комсомольский пос., 19, 20; пр. Мира, 28, 30, ФОЦ, Трамвайный парк, пос. Айский, 1,4; детский дом «Теремок», интернат № 31, ул. Шишкина, 17 | 06 августа – 20 августа | 2 недели |
|  |  | Полный останов ТЭЦ с отключением тепловой энергии | с 22 июня по 25 июня с 20 июля по 23 июля | 3 суток 3 суток |
|  |  | Полный останов НФС и насосных станций 1-го и 2-го подъемов | с 00 ч до 24 ч 23 июня с 00 ч до 24 ч 21 июля | 1 сутки 1 сутки |
| 4. | Филиал ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» | Котельная (ул. Октябрьская) | май | до начала отопительного периода |
| 5. | ООО «НПП «ТехМикс» | Котельная (ул. Аносова, 175) | май | до начала отопительного периода |
| 6. | ЗТУ Дирекции по тепловодоснабже- нию – филиала ОАО «РЖД» | Котельная ст. Златоуст (ул. с 1-ой по 6-ю Нижне-Вокзальные, ул. К. Заслонова, ул. Карькова, ул. Мамина-Сибиряка) Котельная ст. Аносово Котельная ст. Уржумка (ул. Привокзальная) | май | до начала отопительного периода |
| 7 | ООО «Златоустовский Водоканал» | Полный останов НФС на пр. им. Ю. Гагарина | с 22 августа по 23 августа | 1 сутки |
|  |  | Полный останов НФС на р. Б. Тесьма | с 18 июля по 19 июля с 15 августа по 16 августа | 1 сутки 1 сутки |

* - период останова на ремонт тепловых сетей 3 мкр-на пр. Гагарина (дома с № 14 по № 24): с 16.07.2018 г. по 29.07.2018 г., в период останова Котельной № 1  с 06 августа по 19 августа сети будут подключены к Котельной № 2.

График составлен в соответствии с предоставленными графиками предприятий - поставщиков тепловой энергии и питьевой воды.